## Slide 1: Risiko – hva’ for noget???

## Slide 2: SAGA Ingen risikostyring…

## Slide 3: Freja Ingen Risikostyring…

## Slide 4: Frigg Punktform og Prosa Ansvarlig Opfølgning Risikolog Revidering
Projektet er afhængig af hardware, som skal indkøbes. Pr 13. maj er leveringstiden 2-3 uger, men hele hardwaremarked lider pt af udpræget leveringsproblemer grundet verdensomspændende mangel på chips, leverandør kan derfor ikke garantere leveringstider.
Hvis der er dele af opsætning fra tidspunktet hvor trialversionen af Rstudio Team installeres, der skrider, overskrides de 45 dage SDU har med trail versionen.
Nedlukning af campus, projektet er afhængigt af medarbejdere i SDU IT, kan komme på campus og opsætte de fysiske servere.

## Slide 5: NytSIS – Tekniskspor Erfaringer
Skema Risikolog Sandsynlighed
Konsekvens
Prioritering
Forebyggende tiltag Ansvarlig (ledelse) Opfølgning Revurdering

## Slide 6: Risikolog Sandsynlighed * Konsekvens = Score Forebyggende tiltag Udvikling Ansvarlig

## Slide 7: Risikolog - Revurdering af sandsynlighed/konsekvens - Opfølgning med styregruppe - Nye punkter

## Slide 8: Mine planer Vurder økonomiske konsekvenser for hver risiko. Hvad koster det som minimum og maximum, hvis en risiko indtræder

## Slide 9: Det vi drømmer om

## Slide 10: Det vi får

## Slide 11: Men hellere lidt end slet intet