## Slide 1: SDU workshop om ansvarlig projektledelse 3. oktober 2024
Peter G. Harboe, Cand. merc., Lektor
Eva Lundahl, Ph.D., Forsknings- og ledelseskonsulent
VIA University College
Efter- og videreuddannelse
Videncenter for projektledelse

## Slide 2: Program
9:00-9:10 | Velkomst: Birgitte Hjelm Paulsen og Marianne Due
9:10-9:55 | Introduktion -VIAs Videncenter for projektledelse -Ansvarlig projektledelse med fokus på den praktiske integration af bæredygtighedsprincipper
9:55-10:20 | Gruppeopgave med udgangspunkt i danske cases og VIAs model for projektsucces
10:20-10:45 | Pause og networking
10:45-11:20 | Opfølgning på gruppeopgave Oplæg om governanceudfordringer ift. implementering af ansvarlig projektledelse
11:20-11:45 | Muligheder for at indarbejde bæredygtighedsperspektiver/elementer i deres daglige projektpraksis? Refleksion over SDUs projektmodel
11:45-12:00 | Opsamling og plenum diskussion

## Slide 3
Ekspertviden Efteruddannelse
Videncentrets proces:
Opsamle behov for ny viden fra studerende
Ny viden om projektledelse ind i undervisningen

## Slide 5: Peter Morris - Vi bør fokusere på projektopstart
”Alle data viser, at de faktorer, der mest påvirker projektresultaterne – gode eller dårlige – vil være indbygget i beslutninger truffet i projektstarten!”
”Hvis vi vil virkelig forbedre projektledelsen skal vi fokusere på projektopstart!”
”Og alligevel har vi kun en svag forståelse af de ledelsesmæssige kompetencer, der skal til i projektopstart!”

## Slide 6: 17 interviews
Brancher | Af de 17
Byggebranchen | 2
Off tværgående stat-region-komm | 2
Vindenergi | 3
Industri herunder Medico | 4
Finans tech | 3
Service | 1
Off admin kommune/stat | 2
 | 17

## Slide 8: Bearbejdning i flere iterationer

## Slide 9: Hvad vi først konstaterer
Oplevelserne er ikke lærebogsstof
De første 30 dage hænger snævert sammen med ledelsen og organisationen
De første 30 dage er ikke orienteret mod et team
De første 30 dage kan vare 90 dage eller mere

## Slide 13: 4 sider med temaer,

## Slide 14: Opsamling på videncenterets produktion fra november ’21 til juni ‘24
6 podcasts med interviews, der linkes til i undervisningen
Engagement i hybride projekter
Erfaringer fra forandringsledelse
Tabsmyter
12 artikler, der indgår i undervisningen
Projektbegrebet
Bæredygtighed i projektledelse
Distancer i projektledelse
Agile projekter og traditionelle
Forskning i agile projekter
Projektets første 30 dage
Fagsprog og projektledelse
15 præsentationer og indlæg eksternt
Indlæg på Forskningens Døgn
Indlæg på UCL-konference om bæredygtighed
Dansk Projektledelse Symposie
Seminar om Sygehusbyggerier
Interview i Børsen, Nordjyske og Radio 24-7
Artikel på forskningskonference EURAM
3 seminarer med Aarhus Universitet BSS Department of Management

## Slide 15: Baggrund for VIAs forskning i ansvarlig projektledelse (E23)
Projektledere har en nøglerolle i forbindelse med at gennemføre forandringsprocesser, herunder den bæredygtige omstilling
Mannaz’ projektlederundersøgelse fra juni 2023 gav et klart billede af, at rigtigt mange danske projektledere skal opkvalificeres inden for de kommende år, for at virksomheder, organisationer og samfund kan realisere FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
VIA EVU har muligheden for at spille en væsentlig rolle i denne opkvalificeringsproces, hvis vi formår at være på forkant med bæredygtig projektledelsespraksis -> men hvad er det?
Vi (VIA EVU) manglede viden om
hvad ”bæredygtig
projektledelsespraksis” indebærer

## Slide 16: Forskningsfase 1: Litteraturstudie (efterår ‘23)
Hvordan griber man det an?
Peter Harboe
Overblik over temaer i litteraturen omhandlende
”bæredygtig projektledelsespraksis”
(”sustainable project management practices”)
Manglende dansk forskning

## Slide 18: Forskningsfase 2: Forundersøgelse (forår ‘24)
Formål: ”Stikke en finger i jorden” - hvor langt er danske projektledere ift. at tænke bæredygtighed ind i deres projekter?
Spørgeskema med ét spørgsmål:
”Jeg ved, hvordan min organisations bæredygtighedsstrategi / klimaplan påvirker mine projekter”
Sendt til ca. 400 personer på VIAs DPL/EBA deltagerlister:
I alt 92 respondenter
15 (16%) var ”enig” i udsagnet
71 (77%) svarede ”uenig”
6 (7%) svarede ”hverken enig eller uenig”

## Slide 19: Forskningsfase 3: Design og gennemførelse (forår-sommer ‘24)
  Undersøgelsesspørgsmål:
  Hvordan forstår og arbejder danske projektledere med bæredygtighed?
  Hvilke anbefalinger kan vi give til danske projektledere og organisationer, som skal arbejde med bæredygtighed i projektregi?
  Deltagerprofiler, rekruttering, interviews (16 i alt), dataanalyse, cases, rapport
Notes: Checklister anvendes ikke endnu…

## Slide 20: Forsknings- resultater
# Fra bæredygtig projektledelse til ansvarlig projektledelse
  Dækker implementering af bæredygtige projektpraksisser / processer OG integrering af bæredygtighed som faglig disciplin i projektet ift. slutproduktet
  Eksempler:
    Diversitet i projektgruppen, work-life balance, hybridarbejde
    Livscyklusanalyser, udvidede interessentanalyser med inddragelse af scope 1,2 og 3, krav til leverandører ift. CO2 reduktion
Ansvarlig projektledelse:
”En systematisk og etisk projektledelsespraksis, som dels sikrer integration af bæredygtighedsmål og principper i projektets processer, og dels sikrer indarbejdelse af bæredygtighedsmål og principper i projektets resultater gennem dokumentation af produktets samlede bidrag i dets levetid i forhold til miljø-, social- og økonomi-bundlinjerne”

## Slide 21: Forskningsresultater
# Forskellige indfaldsveje til ansvarlig projektledelse
  Strategisk prioritet
  Projektlederens eget initiativ
  Certificering
  Krav fra kunderne
  Lovgivning og regler
# Prioriteringer af bæredygtigheds-indsatser i projekter varierer
  Sektor / branche har stor indflydelse
  Nogle tænker snævert på CO2 reduktion, andre tænker bredere inden for de tre bundlinjer
  Mange starter med de lavthængende frugter, fx affaldssortering
  Enighed om, at bæredygtighed skal tænkes ind i projektet fra starten

## Slide 22: Forsknings-resultater
# Projektlederes udfordringer med bæredygtighedsindsatser
  Der står ikke noget om bæredygtighed i projektmodellen…
  Ingen "best practices" for, hvordan man indarbejder bæredygtighed i projektets processer, metoder, værktøjskasse – så du må prøve dig frem
  Skal man sige NEJ TAK til at lede projekter, som ikke producerer et bæredygtigt produkt? Eller projekter hvor der ikke tages hensyn til bæredygtighed i arbejdsprocesser eller arbejdsmiljøet?
# Nye krav til projektlederes kompetencer og rolle
  Bæredygtig omstilling er en forandringsproces, som betyder projektleder skal være forandringsagent og gå forrest – måske på trods af mgl. ledelsesopbakning, samt uhensigtsmæssig organisationskultur og modenhedsniveau
    Projektledere skal kunne ”lede opad”
  Projektledere skal være ”sustainability manager” i projektet
  Forstå basale begreber og tale bæredygtighedssprog
    Triple bundlinje, ESG, Scope 1,2 og 3, LCA, drivhusgasprotokoller, GPM5 standard, donutmodel…
  Projektledere skal kunne indgå i samskabelsesprocesser med kunder, leverandører og andre interessenter
  Projektledere skal kunne tænke ud over projektets slutdato

## Slide 23: Forskningsresultater
# Bæredygtige forretningspraksisser er ved at blive indarbejdet i projektmetoder og værktøjer, inkl.
  Kravspecifikation
  Interessentanalyse
  Målhierarki
  Livscyklusanalyse
  Risikovurdering/bæredygtighedsscreening
  Estimering
  KPIer
  Business cases
  Styregruppearbejde

## Slide 24: Anbefalinger
# Vurdering af organisationens kultur og modenhed

## Slide 25: Anbefalinger
# Tydelighed omkring sammenhæng mellem projektformål og bæredygtighedsstrategi
# Udvælgelse af nye projekter bør ske under hensyntagen til bæredygtig udvikling

## Slide 26: Anbefalinger
# Bæredygtighed skal være et kriterium for projektsucces
# Ansvarlig forretningspraksis og de tre bundlinjer (ESG) bør derfor omslutte den klassiske projekttrekant som målestok for projektsucces

## Slide 27: Anbefalinger
# Projektledere skal opkvalificeres for at kunne bedrive ansvarlig projektledelse
  Begreber, metoder, værktøjer, standarder, lovgivning
# Projektledere og projektdeltagere skal turde sig NEJ TAK til at indgå i projekter, der ikke gennemføres med bæredygtighed og ansvarlighed for øje

## Slide 28: Anbefalinger
# Organisationens projektmodel skal opdateres med bæredygtighedsrelaterede beslutningspunkter og aktiviteter
# Projektledere / projektejere bør gennemgå deres projektmetoder og værktøjskasse og tilføje / integrere bæredygtighedstiltag, hvor det giver mening

## Slide 29: Artikler og publikationer
VIA Videncenter for projektledelse:
https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/projektledelse/videncenter-for-projektledelse
Tjeklister
Forsknings-
rapport

## Slide 30: Gruppeopgave: Den ansvarlige projekttrekant
DEL 1:
Diskutér den udleverede case i forhold til modellen 
Hvad prioriteres?
Hvor er udfordringerne?
Skriv noter på planche
DEL 2:
Diskutér SDU i forhold til modellen 
Hvad prioriteres?
Hvor er udfordringerne?
Skriv noter på planche

## Slide 31: Governance; projektets grundmønster
Ledelse
Styregruppe
Projektejer
Projektleder
Arbejdsgruppe
Strategien
Porteføljen
Programmet
Beslutninger

## Slide 32: Governance; Spørgsmål om kapacitet og kompetencer

## Slide 33: Det nye for projektlederen
FRA:
(Sankaran et al., 2021)
TIL:

## Slide 34: Projektlederens opmærksomhed på Governance
”Har jeg kompetencer i styregruppen til at drøfte principper for bæredygtighed?”
”Kan jeg få mandat og støtte til ny adfærd i projektet?”
”Kan jeg kapacitet til at indhente gevinster?”

## Slide 35: Gruppeopgave: Handlemuligheder for SDU projektledere
DEL 1: INDIVIDUEL REFLEKSION (7 min)
Hvilke muligheder ser du for at indarbejde bæredygtigheds-perspektiver/elementer i din daglige projektledelsespraksis?
Brug evt. idékataloget (udleveres)
DEL 2: GRUPPEDISKUSSION (18 min)
Del jeres ideer og skriv sammen i alt 3-5 ideer til konkrete handlinger ned på post-it noter
Hæng på fælles planche i lokalet