## Slide 1: Business case
en metode til at sikre et velovervejet og gennemarbejdet grundlag for jeres investeringsbeslutninger.
et centralt dokument i arbejdet med at realisere gevinster.
Birgitte Hjelm Paulsen

## Slide 2: Udgangspunktet for oplægget: Peter Axel Nielsen & John Stouby Persson: Business-case metode for kommunale IT-investeringer 2. udgave (2013) DISIMIT-projektet (Digital serviceintegration gennem innovativ IT-ledelse) Institut for Datalogi, Aalborg Universitet Peter Axel Nielsen Professor og institutleder på Institut for Datalogi, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet John Stouby Persson Lektor på Institut for Datalogi, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet
Deres formål:
en Business-case metode til små og mellemstore projekter
Principper:
  Minimalisme
  Gevinstejerskab
  Dynamisk anvendelse
  Forpligtende aftaler

## Slide 3: BC-skabelonen har fokus på værdiskabelsen (1)
Hvad er det I vil opnå?
hvilke nye ting vil I gøre?
hvilke ting vil I gøre bedre?
hvilke ting vil I stoppe med at gøre?
… og hvilke investering/omkostninger er der forbundet med at gøre det/ophøre med at gøre det?

## Slide 4: BC-skabelonen har fokus på værdiskabelsen (2)
Et centralt dokument i arbejdet med at realisere gevinster.
En aftale
  I løbende skal følge op på
  som I skal ændre på undervejs i projektet, når en eller flere af forudsætningerne ændrer sig.
Dvs. en dynamisk aftale mellem projekt og basisorganisation, som I løbende skal genbesøge. I praksis ofte en aftale mellem projektleder og styregruppe.

## Slide 5
Business-casen
er en dynamisk
aftale mellem projekt og basis- organisation.

## Slide 6: Metodens fem trin til udvikling af en Business-Case
Definer motivation og investe-ringsmål
Identificer omkost- ninger og risici
Godkend
Identificer gevinster, deres målestok og ejer
Strukturer gevinster

## Slide 7: 1. Definer motivation og investeringsmål
1.1 Motivation:
Hvilke eksterne og interne udfordringer står vi over for?
1.2 Investeringsmål:
På hvilken måde bidrager den foreslåede investering til løsning af SDUs/fakultetets/instituttets/fællesområdets
udfordringer?
1.3 Business-case ansvarlig:
Hvem vedligeholder business-casen og
fastholder gevinstrealiseringsprocessen?
?

## Slide 8: Del, hvem der hos jer typisk: - vedligeholder business-casen, - fastholder fokus på at høste gevinsterne? Hvorfor tror I, det netop er den/disse person(er)?

## Slide 9: 2. Identificer gevinster, deres målestok og ejere
2.1 Gevinst:
Hvilken nytte kan opnås gennem investeringen?
2.2 Målestok:
Hvordan kan vi afgøre om gevinsten er opnået?
2.3 Ejer:
Hvem kan få nytte af gevinsten eller repræsenterer en gruppe,
der kan få eller opnå nytte?
2.4 Ejer:
Hvem kan medvirke til, at gevinsten kan realiseres?

## Slide 10: 3. Strukturer gevinsterne
3.1 Forandring:
Hvilken type af forandring skal der til for at realisere gevinsten?
3.2 Værdi:
Hvordan skal gevinstens værdi opgøres?
 | Gør nye ting | Gør ting bedre | Stop med at gøre ting
Finansielle gevinster |  |  | 
Målbare gevinster |  |  | 
Observerbare gevinster |  |  | 
?

## Slide 11: Tænk tilbage på et projekt eller en projekt- lignende opgave, du har deltaget i. Hvilke nye og bedre ting gjorde I, og hvilke ting stoppede I med at gøre? Var de finansielle, målbare og/eller observerbare?
 | Gør nye ting | Gør ting bedre | Stop med at gøre ting
Finansielle gevinster |  |  | 
Målbare gevinster |  |  | 
Observerbare gevinster |  |  | 

## Slide 12: 4. Identificer omkostninger og risici
4.1 Omkostninger:
Hvad er engangsomkostningerne for investeringen?
4.2 Omkostninger:
Hvilke løbende omkostninger medfører investeringen?
4.3 Risiko:
Hvilke omstændigheder kan medføre, at investeringsmål
eller gevinster ikke realiseres?

## Slide 13: 5. Godkend
5.1 Godkendelse:
Hvilke aktører skal involveres
på hvilke tidspunkter
i udarbejdelse og revision
af business-casen?